| ชื่องาน : การพัฒนาระบบงานสารสนเทศสำหรับ นขต.กพ.ทหาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านกำลังพล |  |  | ส่วนราชการ : กสข.สนผพ.กพ.ทหาร |  |  | รหัสเอกสาร : กสข.- ๘/๑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขอบเขต : การนำระบบงานสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลจะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร (Information) ที่ทันต่อความต้องการ สิ่งสำคัญที่สุดคือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจะต้องถูกต้องเป็นปัจจุบัน ดังนั้น กระบวนการที่จะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จะต้องมีการควบคุม กำกับดูแลการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลโดยหน่วยต้นทางข้อมูลที่รับผิดชอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง |  |  |  |  |  |  |  |
| วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันสำหรับบริหารจัดการด้านกำลังพลได้อย่างทันต่อความต้องการ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพล |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร |  |  |  |  |  |  |  |
| คำจำกัดความ : ระบบสารสนเทศ คือระบบ ฯ ที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังพล บก.ทท. |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | ผังขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดงาน | เวลาดำเนินการ | มาตรฐานคุณภาพงาน | ผู้รับผิดชอบ |  | หมายเหตุ |
| ๑ |  | - กำหนดความต้องการข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ระบบ | ๒ สัปดาห์ | ความครบถ้วนของข้อมูลนำเข้าสู่ระบบ | นขต.กพ.ทหาร, |  |  |
|  | กำหนดความต้องการข้อมูล | และข้อมูลที่จะนำไปใช้งานรวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ |  | และรูปแบบข้อมูลที่จะนำไปใช้งาน | สส.ทหาร, |  |  |
|  |  | ในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบและนำออกไปใช้งาน |  | ตลอดจนเงื่อนไขที่จำเป็นต่าง ๆ | แผนกวิเคราะห์ |  |  |
|  |  | (นำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังพล บก.ทท.) |  |  | ระบบงาน |  |  |
| ๒ | วิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน | - นำข้อมูลที่ได้รวบรวมจากลำดับที่ ๑ | ๒ - ๔ สัปดาห์ | ตรงตามความต้องการผู้ใช้งาน | สส.ทหาร |  |  |
|  |  | มาดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน |  |  |  |  |  |
|  |  | (บางระบบงานจะดำเนินการวิเคราะห์เพื่อในไปพัฒนาในปีถัดไปตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน) |  |  |  |  |  |
| ๓ | พัฒนาโปรแกรมระบบงาน | - ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้วิเคราะห์ออกแบบไว้ | ๑๒– ๒๔ | ทันตามกำหนด | สส.ทหาร |  |  |
|  |  |  | สัปดาห์ | ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน |  |  |  |
| ๔ | จัดทำเอกสารวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน พร้อมคู่มือการใช้งาน | - ดำเนินการจัดทำเอกสารวิเคราะห์และออกแบบ | ๒ สัปดาห์ | เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง | สส.ทหาร |  |  |
|  |  | ระบบงานพร้อมคู่มือการใช้งาน |  |  |  |  |  |
| ชื่องาน : การพัฒนาระบบงานสารสนเทศสำหรับ นขต.กพ.ทหาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านกำลังพล |  |  | ส่วนราชการ : กสข.สนผพ.กพ.ทหาร |  |  | รหัสเอกสาร : กสข.- ๘/๒ |  |
| ขอบเขต : การนำระบบงานสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลจะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร (Information) ที่ทันต่อความต้องการ สิ่งสำคัญที่สุดคือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจะต้องถูกต้องเป็นปัจจุบัน ดังนั้น กระบวนการที่จะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จะต้องมีการควบคุม กำกับดูแลการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลโดยหน่วยต้นทางข้อมูลที่รับผิดชอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง |  |  |  |  |  |  |  |
| วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันสำหรับบริหารจัดการด้านกำลังพลได้อย่างทันต่อความต้องการ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพล |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร |  |  |  |  |  |  |  |
| คำจำกัดความ : ระบบสารสนเทศ คือระบบ ฯ ที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังพล บก.ทท. |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | ผังขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดงาน | เวลาดำเนินการ | มาตรฐานคุณภาพงาน | ผู้รับผิดชอบ |  | หมายเหตุ |
| ๕ | อบรมการใช้ระบบงานและส่งมอบระบบงาน | - ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและส่งมอบระบบงานให้กับหน่วยผู้ใช้งาน | ๑ สัปดาห์ | ทันตามกำหนด การใช้งานง่าย สะดวก ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน | นขต.กพ.ทหาร, สส.ทหาร, แผนกวิเคราะห์ ระบบงาน |  |  |
| ระบบติดตามผล : แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |
| เอกสารอ้างอิง : แผนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบฟอร์มที่ใช้ : - |  |  |  |  |  |  |  |